PLAN DZIAŁANIA

Frontend
Które zajęcia	Data	Do zrobienia
5 zajęcia	13 listopada	Konfiguracja NPMa, webpacka, pierwsza, surowa strona HTML
6 zajęcia	20 listopada	Stworzenie widoku Samochodu, Rezerwacji, Promocji bez interaktywnych funkcjonalności
7 zajęcia	27 listopada	Przygotowanie Projektu sytemu w UML
8 zajęcia	4 grudnia	Opracowanie CSS-a, grafiki do strony
9 zajęcia	11 grudnia	Uzupełnienie strony w funkcjonalności Javascryptowe, interakcje z użytkownikiem
10 zajęcia	18 grudnia	Testowanie frontendu I naprawa bugów
11 zajęcia	3 stycznia	Komunikacja Frontendu z Backendem i bazą danych
12 zajęcia	8 stycznia	Ostatnie poprawki, nieprzewidziane błędy, naprawa bugów
13 zajęcia	15 stycznia	Opracowanie dokumentacji technicznej
14 zajęcia	22 stycznia	Prezentacja końcowa
UWAGI: ?

Backend & Database
Które zajęcia	Data	Do zrobienia
5 zajęcia	13 listopada	Konfiguracja projektu w springu oraz bazy na MySQL
6 zajęcia	20 listopada	Kontroler użytkownika, Utworzenie klas @Entity, polaczenie z baza danych
7 zajęcia	27 listopada	Przygotowanie Projektu sytemu w UML, kontrolery rezerwacji, użytkownika
8 zajęcia	4 grudnia	Refactor
9 zajęcia	11 grudnia	Spring Security
10 zajęcia	18 grudnia	Testy jednostkowe
11 zajęcia	3 stycznia	Komunikacja Frontendu z Backendem i bazą danych
12 zajęcia	8 stycznia	Ostatnie poprawki, nieprzewidziane błędy, naprawa bugów
13 zajęcia	15 stycznia	Opracowanie dokumentacji technicznej
14 zajęcia	22 stycznia	Prezentacja końcowa
UWAGI: ?