PLAN DZIAŁANIA

Frontend

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Które zajęcia** | **Data** | **Do zrobienia** |
| 5 zajęcia | 13 listopada | Konfiguracja NPMa, webpacka, pierwsza, surowa strona HTML |
| 6 zajęcia | 20 listopada | Stworzenie widoku Samochodu, Rezerwacji, Promocji bez interaktywnych funkcjonalności |
| 7 zajęcia | 27 listopada | Przygotowanie Projektu sytemu w UML |
| 8 zajęcia | 4 grudnia | Opracowanie CSS-a, grafiki do strony |
| 9 zajęcia | 11 grudnia | Uzupełnienie strony w funkcjonalności Javascryptowe, interakcje z użytkownikiem |
| 10 zajęcia | 18 grudnia | Testowanie frontendu I naprawa bugów |
| 11 zajęcia | 3 stycznia | Komunikacja Frontendu z Backendem i bazą danych |
| 12 zajęcia | 8 stycznia | Ostatnie poprawki, nieprzewidziane błędy, naprawa bugów |
| 13 zajęcia | 15 stycznia | Opracowanie dokumentacji technicznej |
| 14 zajęcia | 22 stycznia | Prezentacja końcowa |
| UWAGI: ? |  |  |

Backend & Database

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Które zajęcia** | **Data** | **Do zrobienia** |
| 5 zajęcia | 13 listopada |  |
| 6 zajęcia | 20 listopada |  |
| 7 zajęcia | 27 listopada |  |
| 8 zajęcia | 4 grudnia |  |
| 9 zajęcia | 11 grudnia |  |
| 10 zajęcia | 18 grudnia |  |
| 11 zajęcia | 3 stycznia |  |
| 12 zajęcia | 8 stycznia |  |
| 13 zajęcia | 15 stycznia |  |
| 14 zajęcia | 22 stycznia |  |
| UWAGI: ? |  |  |